**«УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МКДОУ №4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Федосеева Т.Н. Приказ №134а от 28.10.19г.

**План МКДОУ №4 по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных организаций муниципального образования город Ефремов в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель  | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| Реализованные меры по устранению недостатков | Фактический срок реализации |
| **1.** | Информация об оборудовании помещений и прилегающей территории с учетом доступности для инвалидов на сайте размещена не полном объеме  | Создать доступную среду для инвалидов в здании МКДОУ №4:- оборудование входной двери 1 младшей группы тактильной табличкой;- оборудование туалетной и умывальной комнат 1 младшей группы специальным оборудованием;- установка световых табличек;- установка подъемников для инвалидов-колясочников- расширение дверных проемов;- расширение дверных проемов | 1 квартал 2020г.  | Федосеева Татьяна Николаевна, заведующий | Создание доступной среды для инвалидов в здании МКДОУ №4:- оборудование входной двери 1 младшей группы тактильной табличкой;- оборудование туалетной и умывальной комнат 1 младшей группы специальным оборудованием;- установка световых табличек;- установлено 2 подъемника для инвалидов-колясочников- расширены дверные проемы в 2-х младших группах  | 1 квартал 2020г.  |
| **2.**  | Информация об обеспечении в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, на сайте размещена не в полном объеме | Создание в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование звуковой и зрительной информации, наличие альтернативной версии сети «ИНТЕРНЕТ», анкетирование потребителей образовательных услуг, подготовка аналитической справки, размещение информации на официальном сайте ДОУ.  | 1 квартал 2020г. | Федосеева Татьяна Николаевна, заведующий | - установлена бегущая строка, - на официальном сайте ДОУ установлена версия для слабовидящих,- закуплена система информационная для слабослышащих портативная "Исток А2", сигнализатор звука цифровой с вибрационной световой индикацией для плохослышащих и глухих "Пульсар-3;- проведено анкетирование потребителей образовательных услуг;Размещена информация на официальном сайте ДОУ о доступности получения услуг детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | 1 квартал 2020г.  |